招标文件

招标编号：闽师基招[2017]01号

项目名称：福建师范大学废水酸碱中和处理设备采购及安装项目

招标人：福建师范大学

日期：2017年4月

- 目   录

第一章    招标公告 …………………………………………………………… 2

一、 招标货物一览表 …………………………………………………………… 3

第二章    投标人须知  ……………………………………………………………4

投标人须知前附表 ……………………………………………………………… 4

一、 说明 ………………………………………………………………………… 6

二、 招标文件 …………………………………………………………………… 7

三、 投标文件的编写 …………………………………………………………… 8

四、 投标文件的提交 ……………………………………………………………10

五、 投标文件的评估和比较 ……………………………………………………10

六、 定标和签订合同   ……………………………………………………… 13

第三章    招标内容及要求  …………………………………………………… 17

第四章    采购合同格式 …………………………………………………………19

第五章    投标文件相关格式  ………………………………………………… 22

- 招标公告

招标编号：闽师基招[2017] 01号

- 招标条件

本招标项目福建师范大学废水酸碱中和处理设备采购及安装项目，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：福建师范大学仓山、旗山校区内；

  - 工程建设规模：福建师范大学废水酸碱中和处理设备采购及安装项目，工程控制价98911元；

招标范围和内容：福建师范大学废水酸碱中和处理设备采购及安装项目，旗山校区新增酸碱中和加药装置一套，仓山校区新增5m3中和调节池一套和酸碱中和加药装置一套。具体以工程量清单为准；

  - 工期要求： 10 个日历天；其中各关键节点的工期要求为：无；

  - 工程质量要求：符合国家现行相关规范合格标准；

- 投标人资格要求及审查办法

  - 具有独立法人资格，有能力提供本次采购项目的货物和服务的 国内供应商。

  - 投标人应符合《政府采购法》第二十二条的要求。

  - 投标人应符合投标人须知第3条规定的条件,并提交以下资质证明文件： （1）企业法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（2）企业注册资金不少于100万元；

（3）经营范围需含有环境工程或环保设备；

（4）投标人代表的有效身份证明；

（5）法定代表人授权书原件(格式详见第五章“投标文件格式”，投标代表是法定代表人无需)；

3.4.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2017 年 4 月 28 日至2017  年 5 月 3 日，每天上午 9 时 30 分至 11时 30 分，下午 14 时 30 分至 16 时 30 分（北京时间，不含周六、日，下同），到福建师范大学旗山校区行政楼312办公室郑老师（电话：13906916530）处索要招标文件；

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：采用经评审的最低价中标法。

- 投标保证金的提交

投标保证金提交的时间：开标时现场提交人民币壹仟捌佰元（￥1800元）。未中标人评标结束后退还投标保证金，中标人的投标保证金转为履约保证金。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2017年   5 月 9 日上午9时30分，提交地点为福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的代表当持法定代表人授权委托书原件（由法定代表人到场参加的应出示法定代表人身份证明原件）、法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件到场核验登记。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在 福建师范大学网站招标公告栏（www.fjnu.edu.cn）上发布。

- 联系方式

招标人：福建师范大学；

地址：福建省福州市大学城科技路1号福建师范大学旗山校区，邮编：350117

电话：0591-22867516， 13375988225 ；13906916530

传真： 0591-22867517 ，联系人： 张老师，郑老师。

10. 开标时间

2017年 5 月 9  日上午9时30分，按照招标文件的要求将投标文件一式二份（正本一份，副本一份）装订密封好并在封口处加盖公章骑缝章后送到福建师范大学行政楼第八会议室。

福建师范大学

2017年4月28日

附：招标货物一览表

招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 付款方式 | 交货地点 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5m3中和调节池和酸碱中和加药装置 | １套 | 详见招标文件第三章 | 工程完成验收合格后支付80％，审核完成后付至100%，待保修期满1年后无息退还履约保证金。 | 用户指定地点 | 中标通知书发放后7天内 |
|  | 2 | 酸碱中和加药装置 | １套 | 详见招标文件第三章 | 工程完成验收合格后支付80％，审核完成后付至100%，待保修期满1年后无息退还履约保证金。 | 用户指定地点 | 中标通知书发放后7天内 |

具体内容以招标工程量清单为准。

注：

1、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、培训、保修、税金、围栏、防护服等一切费用。

2、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

3、中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止合同。

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建师范大学废水酸碱中和处理设备采购及安装项目 招标人名称：福建师范大学 项目内容： （详见第三章） |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 1、具有独立法人资格，有能力提供本次采购项目的货物和服务的国内供应商。 2、投标人应符合《政府采购法》第二十二条的要求。 3、投标人应符合投标人须知第3条规定的条件,并提交以下资质证明文件： （1）企业法人营业执照副本复印件（三证合一）； （2）投标人代表的有效身份证明； （3）法定代表人授权书原件(格式详见第五章“投标文件格式”，投标代表是法定代表人无需)； |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室 |
| 5 | 12 | 合同包一预算价为人民币玖万捌仟玖佰壹拾壹元整（￥98911 .00元）； 该预算价为最高限价，报价方的投标报价如果超过该项目的最高限价，则为无效报价。投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、培训、保修、税金、围栏、防护服等一切费用，报价为包干价。 |
| 6 | 13.1 | 投标人须编制投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，正本一份和副本一份，必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面、目录。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 7 |  | 评标办法 ：详见附1 |
| 附1：采用经评审的最低价中标法 本项目采用经评审的最低价中标法，评标委员会将对通过资格及响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评议： 评标时，评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行审查，通过后进入价格评选，以最低价做为中标价，推荐中标候选人。 若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 |  |  |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指本招标文件邀请的，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务” 系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.6 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  投标文件的编写

4. 要求

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

4.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

5. 投标文件语言

5.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

6. 投标文件应包含以下部分（正本一份，副本一份，并装订成册，密封送达）：

（一）、报价部分：

（1）投标书；（2）开标一览表；（3）投标分项报价表

（二）技术商务部分：

（1）货物说明一览表；（2）供货范围清单；（3）技术规格和商务偏离表；

（4）投标方的技术及售后服务承诺书；

（5） 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）；

（6）投标人法人营业执照副本复印件（需经符合工商管理部门要求的有效年检）；

（7）法人代表授权书原件（法人代表直接参加投标可不需此件）及投标代表身份证复印件；

（8）投标人的资格声明；

（9）关于资格的声明函；

（10）投标人认为需提供的其他有关评分部分的材料；

7. 投标有效期

7.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12. 投标文件的格式

7.1投标人须编制投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标人必须将技术商务部分和报价部分装订成册，密封投标。正本一份和副本一份，必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面、目录。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

7.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章。如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

7.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

7.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

7.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或授权代表签署，盖投标人公章。

7.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

7.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

三、 投标文件的提交

8.投标文件的密封、标记和递交

8.1 投标人应将投标文件正本和副本用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

8.2 密封信封上注明“于   年 月 日   ：  之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

8.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

8.4投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件,将被拒收。

8.5投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

8.6投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

8.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

四、  投标文件的评估和比较

9．开标、评标时间

9.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

9.2开标由采购人主持，采购人、有关方面代表参加。

9.3 开标时，由投标人代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标人对唱标内容作开标记录确认。

10．评标委员会

10.1根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、采购人代表组成。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

11. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝。

12.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。

12.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

12.3资格性检查和符合性检查

12.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

12.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标方合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经投标人有效授权委托的；

(3)投标有效期不满足招标文件要求的；

(4)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(5)投标人提交的是可选择的报价；

(6)投标人未按规定对投标进行分项报价；

（7）一个投标人不止投一个标；

（8）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（9）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（10） 不符合招标文件中有规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

13.投标文件的澄清

13.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14. 比较与评价

14.1评标委员会将按投标人须知前附表第7项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

14.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

14.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料。不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

14.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

14.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  定标与签订合同

15. 定标准则

15.1最低投标价作为中标的保证。

15.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

16. 中标通知

16.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，采购人应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时采购人向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标。应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

16.2 《中标通知书》发出后应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

16.3 《中标通知书》将作为签定合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

17．签订合同

17.1 采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

17.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

17.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

17.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

第三章    招标内容及要求

- 项目概况：

本项目为福建师范大学废水酸碱中和处理设备采购及安装项目，投标人本着节能、环保、创新产品优先原则根据招标文件的商务和技术要求，在充分了解用户需求的基础上进行投标报价。

- 主要技术性能指标及要求：

| 序号 | 名称 | 技术性能指标及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5m3中和调节池和酸碱中和加药装置 | 调节废水的PH值，使废水排放时PH值在6～9内。 | 1套 | 容器采用耐腐蚀工程用塑料制品制造。 安装地点仓山校区。 |
| 2 | 酸碱中和加药装置 | 调节废水的PH值，使废水排放时PH值在6～9内。 | 1套 | 容器采用耐腐蚀工程用塑料制品制造。安装地点旗山校区。 |

三、技术服务及售后要求：

- 1、项目要求

1．1报价人提供的货物必须是通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物或设备，各个方面符合招标采购文件要求的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。交货时附产地来源证明。

1.2所有货物必须提供注明规格型号的随机附件、部件目录等。

1.3报价人应根据采购文件的技术要求条款，在报价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

1.4本招标采购文件要求所发生的一切费用均包含在投标价格中。

- 2、安装和调试

2.1成交供应商按有关规范进行安装调试，并对安全生产负全部责任。由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换。

2.2成交供应商应接受采购单位或采购单位授权代表的监督。

2.3成交供应商自行解决安装调试工具。

2.4全部货物材料在验收合格前由成交供应商自行负责保管。

2.5成交供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。成交供应商负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要采购人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由成交供应商支付给采购人的使用单位或配合方。

2.6在安装过程中，如由于成交供应商原因导致产品损坏，成交供应商将要负责修理或赔偿损失。

- 3、验收

3.1验收标准

采购人在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款及生产厂家的产品出厂检验标准、招标采购文件、报价文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的设备清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等验收，产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标须符合技术参数；货物应能通过质检、计量部门的检验。

3.2验收程序和方法

a.出厂检验

成交供应商在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

b.成交供应商自检

货物在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合报价文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

c.验收与最终验收

成交供应商自检后，采购人按竞招标采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，同时采购人有权委托国家相关具有检验资质的部门、单位、机构对中标产品的质量、性能进行检验，验收结果应符合采购方使用要求。在此期间，若发现货物质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

3.3成交供应商在采购人现场安装所发生的一切费用均由成交供应商承担（并入投标报价内）。

- 4、质保期和售后服务要求

4.1成交供应商应对所供货物提供至少壹年的免费保修，保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换，所有货物在质保期结束前1个月，成交供应商须免费进行一次全面的维护与保养。

4.2 质量保修期后的服务要求

质保期结束后，成交供应商仍应对货物提供终身维修服务，成交供应商有责任自行维护或在福州指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。报价人在报价文件中必须明确说明服务承诺。

4.3 维修服务的响应时间

质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，成交供应商最终维修响应时间不得超过24小时, 在响应时间内到达现场进行免费维修服务。故障原因在8小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。

4.4所有货物保修服务均为成交供应商上门保修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

4.5 报价人可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 5、技术培训及技术资料要求

5.1技术培训

成交供应商应结合报价人自检、最终验收阶段，免费为采购人相关人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

5.2技术资料

设备验收前，成交人须提供完整的技术资料, 整套文件含使用说明书（至少包括技术数据；结构和用途说明；安装、操作保养和维修守则；电气电路图）；产品检验合格证书；备品备件清单；专用工具清单，并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。若提供的技术资料为外文原版，应提供其中文翻译件，中文技术资料文件作为技术资料主件。

四、其他

- 1、签订合同：

1.1中标的投标人接到中标通知书后三日内到采购人处洽谈签订项目合同,招标文件、投标文件、中标通知书以及招投标过程中的补充文件、澄清、承诺等均构成合同的组成部分。

- 2、付款方式：

工程完成验收合格后支付80％，审核完成后付至100%，待保修期满1年后无息退还履约保证金。

3、交货地点：用户指定地点

4、交货期：合同签订后5天内。

第四章  采购合同（参考文本）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

工程完成验收合格后支付80％，审核完成后付至100%，待保修期满1年后无息退还履约保证金。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在谈判文件中细化规定。

7、售后服务

所有货物质保期要求均为货物经最终验收合格后  12  个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后  24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

8、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

9、违约责任

9.1未按期交货的违约责任

9.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，每逾期  1  天的，乙方应向甲方支付 1000 元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

9.2甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日  3

‰支付逾期付款违约金。但是，甲方逾期付款违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  10 ‰。

10、违约终止合同

10.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

10.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

10.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

12、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下（1）方式解决：

（1）向    福州  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法校提起诉讼。

13、其他约定

13.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

13.3本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：

开户银行：

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                                      账   号：

第五章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。 投标文件必须密封递交。

投  标  文  件

（报价部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份。

（一）、投标文件报价部分

(1)开标一览表

(2)投标分项报价表

（二）、投标文件技术商务部分

（1）货物说明一览表；

（2）供货范围清单；

（3）技术规格和商务偏离表；

(4)售后服务承诺书

(5)投标人提交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称：                                     招标编号∶                                  货币单位：

| 合 同 包 | 品目号 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。           投标人代表签字：

2.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标分项报价表

投标人名称：             招标编号：               货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2.出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3.现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5.此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

投  标  文  件

（技术、商务部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

（1）货物说明一览表；

（2）供货范围清单；

（3）技术规格和商务偏离表；

（4）售后服务承诺书；

（5）投标人法人营业执照副本复印件（需经符合工商管理部门要求的有效年检）、税务登记证；

（6）法人代表授权书原件（法人代表直接参加投标可不需此件）及投标代表身份证复印件；

（7）投标人的资格声明；

（8）关于资格的声明函；

（9）投标人认为需提供的其他有关评分部分的材料；

货物说明一览表
 （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

技术规格和商务偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人在填写“投标响应”一栏时，应根据招标文件要求逐条、详细填写是否具体响应的内容。如无具体响应内容视为无效投标。

投标人代表签字：

售后服务承诺书

- 本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的技术服务内容的响应文件。

- 保修期应明确；技术培训应明确受训人数、时间以及培训内容等。

- 技术支持单位的情况需予以详细说明，包括人员情况、技术能力、联系方式等等。

- 其他的技术及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

- 投标人应盖章，投标人代表应签字，并注明日期。

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人代表签字：

法人营业执照

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：提供的法人营业执照需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

法定代表人授权书

：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵校组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

关于资格的声明函

福建                           ：

关于贵校       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2.我方的资格声明正本一份，副本一份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1.投标人概况：                                   
        Ａ.投标人名称：                               
        Ｂ.注册地址：                                 
            传真：           电话：           邮编：         
        Ｃ.成立或注册日期：

Ｄ.法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ.最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ.最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：                 投标人代表签字：

日      期：     年    月     日          传      真：

电      话：