# 福建师范大学仓山校区综合体育馆活动看台维修工程招标公告

福建师范大学仓山校区综合体育馆活动看台维修工程，已由学校　批准建设。现决定对该项目的工程维修施工进行公开招标，选定承包人。

- 本次招标项目的概况如下

  - 工程名称：福建师范大学仓山校区综合体育馆活动看台维修；

  - 工程地点为　福建师范大学仓山校区综合体育馆内　；

  - 招标编号：师基招[2015]03号；

  - 施工现场状况及周边环境　具备施工条件　；

  - 计划开工日期为2015年4月 27 日，总工期 15日历天，每延误一天罚款1000元，工期提前不奖励；

  - 工程控制价：人民币贰拾壹万元整，报价高于控制价的投标为废标。

  - 评标方法：采用经评审的最低投标价中标法。

  - 其余要求见附件

2.投标人资格要求

投标人具有独立法人资格和有效的企业法人营业执照，并有能力提供货物及服务的企业法人均可参加投标。

3.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2015 年  4  月 13 日至2015 年 4  月 17 日，每天上午 9 时 30 分至 11时 30 分，下午 14 时 30 分至 16 时 30 分（北京时间，下同），到福建师范大学旗山校区行政楼312室购买招标文件；招标文件每份售价200 元，售后不退。投标人在购买招标文件之前对本工程的招标文件应有充分了解，以免造成不必要损失。

4.投标人在提交投标文件时应按照招标文件有关规定提供不少于人民币 8000元（现金）的投标保证金，，未中标者当场退还，中标者待工程结束后无息退还。

5.投标文件提交的截止时间为2015年4月  23 日9时0分（北

京时间），提交地点为福建师范大学旗山校区行政楼302室。开标时间为2015年4月 23 日9时0分（北京时间）。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

投标文件提交内容：企业营业执照，走轮架底轮样品，参照附件《维修部件名称、规格、数量表》所做的报价、总价。

6.中标人于收到中标通知书3天内到基建处与招标人商谈签订施工合同事宜。

招标人：  福建师范大学

地址： 福州市闽侯县上街镇福建师范大学旗山校区

邮编：350108

联系人：张工，联系电话：0591-22867516，13375988225，传真： 0591-22867517

附件：

福建师范大学仓山校区综合体育馆

活动看台维修

福建师大仓山校区综合体育馆活动看台维修的用材和目标质量如下：

- 聚氨酯轮：采用宽幅PU轮，直径为φ127mm，轮辐为B=38mm。内层采用203轴承，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损木地板。

- 红外线遥控：操作时，可配个红外线遥控器控制开关执行前进、后退、停止。控制面板，表面使用一套蜂鸣器的移动报警系统，具备红外线遥控及有线手控两项功能。

- 加装防跑偏控制系统：在原有的设备基础上安装有防跑偏装置，保证活动看台伸缩时轻松自动。伸缩机构动作灵活，工作噪声小，且绝对不划伤木地板。如产生跑偏现象，可采用手动控制系统纠正跑偏现象。

- 线路系统重新改造：所有控制线路包括主电源系统重新更换，电线要求，符合活动伸缩看台技术要求。

- 活动看台的支架（支撑）系统、台面以及椅面有松动现象，须加以紧固。椅面有破损现象，重新更换。

- 配合木地板翻修顺序，妥善进行施工。

- 动力系统在原有的基础上进行适当的调整，达到活动看台伸缩自如。

- 整体活动看台进行全面保养。

- 维修部件名称、规格、数量表（不完全统计）

| 物件 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 走轮架底轮更换 | 6寸 | 950个 |
| 203轴承 | 203 | 1900个 |
| 底轮衬套 |  | 1900个 |
| 配电箱 |  | 6台 |
| 线路改造 |  | 6套 |
| 加装防跑偏装置 |  | 6套 |
| 动力系统改造 |  | 6套 |
| 座椅维修 |  | 1批 |
| 各类紧固件 |  | 1批 |

10.维修部件名称、规格、数量为不完全统计，投标人自行现场察看，按招标文件要求投标报价，报价为包干价；维修内容、数量不限于上表所列，中标人必须做到该整体活动看台达到上述目标质量，符合有关验收规范、标准，达到合格等级。