福建师范大学旗山会堂专用电缆工程

招标文件

招标编号：SDJJC（2014）10号

项目名称：福建师范大学旗山会堂专用电缆工程招标文件

招标人：福建师范大学

日期：2013年10月31日

福建师范大学旗山会堂专用电缆工程

工程招标说明书

一、工程招标项目

详说明及工程预算书。工程地点旗山校区。

二、工期要求

20日历天。工期从中标后第二天起算，每超过一天罚款10000元。

三、材料要求（详附页）

应采用国家检验合格的产品，品牌变更需经招标方同意。

四、工程质量要求

所有项目应达到国家有关验收规范的合格标准，保修期 1 年。

五、发包价：

本工程总预算价为56271元（劳保暂按甲类计取），发包价按预算价下浮5 %，本工程发包价（含税）为：53536 元。

六、投标方法：

1、投标人应响应招标说明书中一切要求，填写投标承诺函及开标一览表。

2、交投标书同时应交投标保证金10000元（现金形式），中标后反悔者没收保证金。

七、评标方法

1、本招标项目采用在合理造价区间随机抽取中标人办法。

2、随机抽取中标人的评标办法：

发包价=53536元

（1）招标人依法组成评标委员会。评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，并由招标人当场公布。

（2）按提交投标文件的顺序，由每个有效投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。

（3）招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

（4）评标委员会编写评标报告。

七、决算方式

1、工程决算时，单价按投标单价计算，工程量按实计算。（按提供的盖有施工单位公章的劳保核定卡计算实际劳保）

2、设计变更所引起的工程量变化产生的合同价格调整办法

（1）工程量清单中已有相应项目，单价按发布价同等下调计。

（2）工程量清单中没有相应项目，单价按施工当期相关定额×投标优惠率（发包价/控制价）计。

（3）工程量清单中没有相应项目且没有相关定额和信息价的，按市场询价计。

（4）根据现场实际施工项目、做法、数量，绘制竣工图，列计算书进行结算。

八、付款方式

本工程不付预付款，工程验收合格后付至工程总造价的80%，工程结算经校审计处审计后10个工作日内付至工程总造价的95%（含第一次预付款），余5%作为保修金，一年后结清。

九、投标人资质

（1）投标人应具备有效的机电设备安装工程施工总承包二级及以上或电力工程施工总承包三级及以上，或机电设备安装工程专业承包三级及以上，或送变电工程专业承包三级及以上企业资质，并具有《施工企业安全生产许可证》；

- 投标人应在福建省注册登记，并具有独立法人资格；

（3）投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于 二 级 机电工程专业注册建造师执业资格（含临时执业资格），并持有安全生产考核合格证书B证，且在递交投标文件时和施工期间无承担其它在建工程施工项目；

（投标人及项目经理资质要求提供复印件，原件备查）

十、电缆参考品牌：

太阳、雄力、远东

十一、投标时间

2014年11月13日（星期四）上午9点，将按照招标文件的要求做好的投标文件一式二份（正本一份，副本一分）装订密封好并在封口处加盖公章骑缝章后送至福建师范大学行政楼312办公室。

十二、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于2014年11月3日至2014年11月7日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午09时30分至11时30分，到福建师范大学基建处购买招标文件，投标人购买招标文件时无须提供任何证件，也无须签字登记。

2、招标文件每份售价100元，售后不退。

福建师范大学旗山会堂专用电缆工程

投标文件

招标编号：SDJJC（2014）10号

项目名称：福建师范大学旗山会堂专用电缆工程

投标人：            （盖章）

地  址：

电  话：

日期：2014年10月31日

开标一览表

工程名称：福建师范大学旗山会堂专用电缆工程

单位： 元

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 日历天 |
| 2 | 质量保证金（总价的5%） | 人民币 元整 |
| 3 | 质 量 |  |
| 4 | 工程总造价 |  |

投标单位（盖章）：

法人代表（签字）：

职务：

法人授权代表（签字）

职务：

日期：

地址：

邮编：

电话：

投标承诺函

致：   {招标人名称}

根据你方招标工程项目编号为SDJJC（2014）10号的福建师范大学旗山会堂专用电缆工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）__________________元（RMB：￥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成工程质量达到        标准，并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交    元作为履约保证金和相应的低价风险金汇入招标人的基建专户。

6、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分

投标人：                   （盖章）

单位地址：______________

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：__________   电话： ___________   传真：______________

开户银行名称：____________________________

开户银行账号：______________________________

开户银行地址：_____________________________

开户银行电话：_______________________________

日期：_____年____月____日