福建师范大学仓山校区行政楼及艺术地区旧楼

消防系统整改设计工程招标公告

招标编号：闽师基招[2018]3号

福建师范大学仓山校区行政楼及艺术地区旧楼消防系统整改设计工程招标邀请具有相应设计资质的单位进行报价。

一、工程概况

1、工程地点：福建师范大学仓山校区内

2、工程名称：福建师范大学仓山校区行政楼及艺术地区旧楼消防系统整改设计工程

3、工程现状：该整改工程设计建筑总面积约为13340平方米，其中仓山校区行政楼约10610平方米（含胜利楼：地上3层及半地下室，建筑面积约5510平方米，民主楼：地上4层及半地下室，建筑面积约2520平方米，和平楼：地上3层及半地下室，建筑面积约2580平方米），艺术地区旧楼建筑面积约2730平方米（含礼堂：地上二层，建筑面积约900平方米，艺术地区行政楼：地上二层，建筑面积约1300平方米，舞蹈楼：地上一层，建筑面积约530平方米）。

4、工程特点：由于该整改工程为旧楼改造，且该建筑楼群被定性为省级文物保护单位，所以针对本工程整改设计应重点根据现场建筑楼群的特点及建筑安全的基础上进行综合考虑，该整改建筑楼群为旧楼改造且历史悠久，建设单位无法提供原始纸质及电子版图纸，设计单位所需的技术性数据应到现场实际测量作为设计的依据，设计单位完成整改设计方案图后应加盖合法有效的设计图章。

二、整改设计的主要内容、相关要求及工程预算

1、主要内容：

针对仓山校区行政楼及艺术地区旧楼两种不同楼群的性质特点，结合最新的消防设计规范要求进行设计，主要包括火灾自动报警系统、消火栓系统、室内外消防给水系统、自动喷水灭火系统、消防供配电系统、应急照明和疏散指示系统等内容。

2、相关要求：

消防设计必须满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014版的要求。

3、工程预算： 设计工作完成后，设计单位应对以上消防系统整改设计内容进行工程量的计算并编制工程预算书。

三、设计服务费用及支付方式

1、设计服务费用最高控制价（含税）为4.9万元整（含图纸设计、图纸打印、编制预算等所有费用）,因现有建筑图纸资料不齐全，设计单位自行几何测量补充资料，其费用包含在设计费中。

2、支付方式：设计工作完成并经招标人邀请专家论证通过，同时出具设计院盖章的设计文件及工程预算后，5个工作日内支付合同价的70%，待后续消防整改施工竣工验收后支付合同价的30%。

四、设计工期要求：收到中标通知书后第二天起，30日历天内完成上述所有设计工作,含设计院盖章的设计文件（含电子版），设计图纸一式8份及预算书3份。

五、投标人应提交以下报价资料

1.投标函；

2.营业执照；

3.建设主管部门核发的相应的资质证书；

4.法定代表人身份证明书或授权委托书、法定代表人或授权委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

六、投标文件要求

投标文件一式二份，合并密封。投标文件应于2018年7月31日上午9：30前送达福建师范大学仓山校区资产经营公司三楼（长安山大道文科楼旁）。如有变化另行通知。

七、投标文件评审

本次以报价最低者为中标候选人，报价不得超过最高控制价，否则按照废标处理。报价为包干价（含税费）。报价相同者，以随机抽取的方式确定中标单位。投标文件评审由评标委员会进行审核。

八、开标时间为2018年7 月31日上午9：30。

九、有关事项

本项目不组织现场考察，各单位可自行前往项目地考察，其费用和风险无论是否承接本项目均由各单位自行承担。各单位自行到福建师范大学网站（http://www.fjnu.edu.cn/）信息公开栏下载招标文件。

十、联系方式

单位：福建师范大学

地址：福建师范大学旗山校区行政楼318办公室

电话：0591-22867516， 13950402552，关老师

传真：0591-22867517

福建师范大学基建处

2018年7月17日